怀化灏煜工程建设有限公司

怀化高新区高新技术企业孵化器（一期）项目（配套服务设施）工程

劳务分包

招

标

文

件

招    标   人：  怀化灏煜工程建设有限公司

二〇二五年四月

第一章  投标须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标信息 |  |
| 1.1 | 招标人 | 招 标 人：怀化灏煜工程建设有限公司 地 址：怀化市高新区创新创业服务中心 联 系 人：滕先生 电 话：17674565666 |
| 1.2 | 招标名称 | 怀化高新区高新技术企业孵化器（一期）项目（配套服务设施）工程土建劳务分包。 |
| 1.3 | 建设地点 | 项目地点：怀化高新区新材料产业园地块二(湖南时空新材料大楼南侧) |
| 1.4 | 招标需求量 | 新建二层食堂670.72平方米、停车位10个150平方米，详见招标工程量清单。 |
| 1.5 | 招标最高限价 | 如投标人报价均高于怀化市及高新区本地市场价格，投标作废。 |
| 1.6 | 二次报价要求 | 一次性报价，招标人择优选择投标单位进行二轮竞谈。 |
| 1.7 | 是否接受 联合体投标 | 本项目 不接受 联合体投标。 |
| 1.8 | 现场考察 | 招标人不统一组织现场踏勘。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场了解现场情况，投标人承担踏勘现场的责任、风险和一切费用。若因中标单位在施工前未踏勘现场而导致的成本增加，其相关费用及损失均由中标单位自行承担。 |
| 1.9 | 投标人资质条件和信誉 | 资格条件： 1.具有独立法人资格；依法取得了三证合一的营业执照； 2.具有建筑劳务分包资质，安全生产许可证在有效期内； 3.具有较强的经济实力、良好的商业信誉、健全的财务会计制度和优秀的服务能力； 4.具有开具可抵扣的增值税专用发票的能力； 5.近三年来在生产经营活动中无重大违规、违法记录（提供国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html中“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”信息的截图）。 |
| 2 | 合同要素 |  |
| 2.1 | 合同工期 | 60天 |
| 2.2 | 施工地点 | 位于怀化高新区新材料产业园地块二(湖南时空新材料大楼南侧) |
| 2.3 | 招标范围 | 经审查通过后的设计施工图及设计变更范围内的劳务分包作业。 |
| 2.4 | 计划开工日期 | 2025年5月6日 |
| 2.5 | 质量要求 | 工程质量应满足施工图纸要求和总承包人与建设单位签订的《建设项目工程总承包合同》及补充协议对工程质量的约定，并符合国家或行业相关施工质量验收规范、标准的要求，质量合格。 |
| 2.6 | 安全管理要求 | 投标人应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求。 |
| 2.7 | 其他要求 | 本项目应提供增值税专用发票3%（如因国家政策调整导致税率变化，中标价不作调整）应包含在本次报价当中。 |
| 2.8 | 承包方式 | 包工包机械（含施工垂直运输机械，不含挖机、吊车大型机械）、包木方、模板、脚手架、支模架及所有辅材、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包每道工序检验合格、包验收、包现场临时设施水电、临时消防安装及拆除、包工程验收质量达到合格标准、包完成合同工作内容所需的管理费、措施费、利润、赶工费、加班费、成品保护、安全及劳保用品、随手工具、机具、补贴、劳动保护、环境保护、治理及采取措施，不再计取其它费用的承包方式。包乙方水电工及既有设备设施给予其他专业队伍的使用、服务费。 |
| 2.9 | 验收方法 | 在施工中招标根据与业主签订的工程总承包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，投标人必须返工修复，其费用损失由投标人承担；工程质量不符合要求又无法修复的，由投标人负责赔偿包括招标人质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 |
| 2.10 | 工程计价方式 | 实际完成的合格工程量乘以综合单价。 |
| 2.11 | 保修要求 | 主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限。 |
| 2.12 | 招标内容 | （1）土建劳务部分：本工程设计施工图及设计变更范围内的所有土建工程的劳务作业（钢构、门窗、楼梯扶手、栏杆、水电安装、消防、暖通、防水、二次装修作业除外）及开工前期临建、项目竣工预验收后产生的整改用工（含材料的装卸、搬运、设备安装的辅助用工，临时设施的拆除等零星用工，本项目不再额外产生计时工），招标人提供挖机、天泵、地泵及用于工程实体的主材，其余机械、措施材料、辅材【包括塔吊、小型施工机具、脚手架、模板、木方、定型化防护（包括塔吊护栏、塔吊检修平台、配电箱防护棚、四口五临边等）、钉子、铁丝、扎丝、螺杆及套管、步步紧、蝴蝶扣、泡沫胶带、发泡胶等一切辅助材料】全部由投标人提供。前期临建施工所产生的费用由中标单位承担。 （2）水电劳务部分：1.施工图纸内的给水、排水、排废排污工程，电气、照明工程（含防雷接地）；排水、排污管道（不含室外雨污水管网）施工至室外第一个井口，给水管施工至业主提供的给水接驳点；2.水电安装工程相关的剔槽、堵洞、三箱等部位修补抹灰等。同时包括需要进行管线或者套管预埋的地方的配管预埋，包括没有预留孔洞但设计变更需要的开孔工作；3.承包范围内施工场内的材料进场点验、卸运，材料倒运、垃圾清理倒运至现场指定地点等所有文明施工技术措施等所包括的内容；4.强电安装：按甲方提供的图纸施工，室内电源从配电房的出线端（包括发电机接线）接入各户内配电总箱，含所有普通照明、电梯及扶梯电源、配电箱、桥架、插座、开关、防雷接地及防雷检测等设备、管道、电线、电缆、桥架等安装；5.乙方自备预埋和安装所需的所有辅材、工具及个人安全劳保设施；6.现场临时设施水电安装、维护、拆除及其他专业班组配合服务。包含设计遗漏、设计图纸未明示但必须满足使用功能的工作内容。 （3）装修、安装工程部分：1、施工图纸内的主体工程内外墙、走廊、楼梯、卫生间的地面、柱面、天棚装饰装修、；2、电缆、电线穿线、等电位装置、接地装置安装；3、弱电、应急照明、厨房排烟及排风系统等安装。 |
| 2.13 | 变更 | 1、变更单价确认：本合同已有单价的按原单价执行，合同中无单价的项目参照类似项目单价执行，即无单价也无类似项目单价参考的由双方协商确定。 2、变更工程量确认：按乙方实际完成甲方书面发出的变更通知范围内的、经甲方验收确认的合格工程数量计量。 |
| 2.14 | 结算方式 | 每月【25日】按实际完成工作量结算一次，经甲方确认的签证及计日工计入最近一期的工程款中；对月度结算有疑义的，在办理最终结算前甲乙双方可随时提出，经核实后在最终结算时进行修正；工程完工经甲方验收合格后对乙方完成的工程数量、价款做最终清算、办理最终结算。 |
| 2.15 | 付款方式 | 甲方以银行转账/商业汇票/供应链金融产品方式向乙方支付工程款，乙方应无条件接受以上任意一种支付方式。无论采用何种支付方式，乙方知悉并同意：本工程所有进度付款均已包含农民工全额工资。本工程所有款项均来源于建设单位工程款支付，若因建设单位原因造成工程款拨付不及时，对乙方的拨款也相应延迟，且不计取垫资利息，本合同款项支付时间及支付比例均受制于甲方与建设单位签订的合同，故本合同每次付款比例均不超过建设单位当期支付给甲方的付款比例，付款时间为建设单位支付甲方款项后向乙方支付工程款，如乙方不按期对审结算并办理完结算手续，甲方将不予办理付款事宜。 |
| 3 | 招、投标要求 |  |
| 3.1 | 招标文件获取 | 通过“怀化高新技术产业开发区”网站（ http://gxq.huaihua.gov.cn）进行发放 |
| 3.2 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 3.3 | 签字和（或）盖章要求 | 1、投标文件封面及必须同时由投标人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。 2、上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印。 |
| 3.4 | 递交投标文件的截止时间 | 2025 年 4 月 30 日 15 时 00分（北京时间）。 |
| 3.5 | 递交投标的要求 | 1、纸质投标文件递交地址：怀化市高新区创新创业服务大楼4楼415会议室。线下递交的纸质投标文件要求投标人法人或委托代理人签字盖章。 2、逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封或未按规定格式和加写标记的投标文件，或投标人未按本项目招标公告规定获取招标文件的，招标人将拒收。 |
| 3.6 | 投标人提出问题的截止时间和提问方式 | 截止时间：在投标截止时间 2 天前。 投标人的提问方式：书面提问，应将疑问或异议以 书面 方式发至招标 人。 |
| 3.7 | 招标人澄清疑问或异议的时间和发布方式 | 截止时间：在投标截止时间 2 日前。 招标人澄清文件发布方式： 书面方式 |
| 3.8 | 投标有效期 | 投标有效期： 30 个日历日。 |
| 3.9 | 评标小组的组成 | 由招标人确定 |
| 3.10 | 评标办法及程序 | 合理低价法 1.1评标办法：评标小组依据招标文件相关要求对投标人进行初步评审。初步评审之后评标小组对投标人企业资信及履约能力进行合理性评审，对投标报价部分进行计算得分，并按得分由高到低顺序确定中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 1.2初步评审即形式评审与响应性评审，评标小组只对确定为实质性响应招标文件要求的投标人进行详细评审。 1.3详细评审：评标小组对投标人企业资信及履约能力进行合格性评审，对评审合格的投标人进行投标报价部分的详细评审。 |
| 3.11 | 签订合同 | 中标人应在中标公示期结束后 15 工作日内完成合同签订。 |
| 3.12 | 废标条件 | 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理： 1、互相串通投标、围标、排挤其他投标人，损害招标人或者其他投标人利益的。 2、以他人名义投标。 3、与招标人串通投标。 4、向招标人或评标专家小组人员行贿。 5、以其他方式弄虚作假、损害招标人利益的行为。 6、未按照本招标文件规定缴纳投标保证金。 7、未按照本招标文件规定提交投标承诺书。 8、未在规定的开标时间内及未按照本招标文件规定进行线上及线下投标文件递交。 9、不响应招标文件的实质性要求和条件。 10、主要内容、格式与招标文件规定不符。 11、未按密封要求签字盖章。 12、投标人提供虚假资料、隐瞒误导招标单位。 13、投标人报价高于招标最高限价的。 |
| 4 | 需要补充的其他内容(特别约定与合同匹配) |  |
| 4.1 | 监督 | 本项目资格审查活动及其相关当事人应当接受怀化高新产业投资发展集团有限公司综合管理部依规实施的监督。 |
| 4.2 | 其他要求 | 1、招标文件所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省或建设行政主管部门颁布的招投标有关规定为准； 2、本次招标，如各投标单位的投标报价严重偏离市场行情，招标人有权重新组织招标或采取议标，且招标人不承担任何责任。 3、投标人收到招标文件时，应进行检查，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。如发现问题，应及时告知招标人澄清或处理。若投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。 4、投标人应对该项目所有事项予以保密。 5、投标人应全额承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。 |

第二章  投标申请文件格式

怀化高新区高新技术企业孵化器（一期）项目（配套服务设施）工程

劳务分包投标文件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年      月      日

## 一、投标承诺书

致： 怀化灏煜工程建设有限公司

根据贵方对           招标的投标邀请书，我方现正式授权的下列签字人				（姓名和职务）代表投标人					（投标单位名称），提交下述投标文件正本1份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

按照招标文件的要求及我方投标所报价格按时、保质完成招标方委托的各项工作。

1.我方将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

2.我方已详细审核了全部招标文件，我方已全部理解上述文件中所有条款，不存有含糊不清或不理解之问题。

3.我方承诺投标文件已全部响应招标文件的各项要求。

4.我方同意在收到中标通知书后15个工作日内与招标方根据招标文件规定签订合同以及招标文件规定的相关文件。

5.如果招标方有要求，我方同意进一步提供要求的与本投标有关的任何证据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话号码：

投标人代表签名：

公		章：

日		期：  年  月  日

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

投标人名称：                     （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现委托                  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改怀化高新区高新技术企业孵化器（一期）项目（配套服务设施）工程土建劳务分包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

申  请  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

委托代理人：                   （签字）

年      月       日

## 四、投标报价书

怀化灏煜工程建设有限公司：

我司收到了贵司的“怀化高新区高新技术企业孵化器（一期）项目（配套服务设施）工程土建劳务分包招标文件”，我们决定参加该采购项目招标活动，我司承诺以下报价为我司唯一报价：

| 序号 | 项目名称 | 承包范围 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 1、包括但不限于垫层模板、基础梁模板、柱模板、梁模板、板模板、墙模板、构造柱模板、过梁模板、压顶模板、反坎模板、楼梯模板、台阶模板、坡道模板等一切需要装模的模板制作安拆施工； 2、包括但不限于支模架安拆、模板加固； 3、包括但不限于模板、木方、钢管扣件、顶托、步步紧等所有周转材； 4、包括但不限于脱模剂、钉子、铁丝、步步紧、普通螺杆、螺帽、蝴蝶扣等辅材； 5、包括但不限于模版制作安拆所需的加工机械、工具等，如圆盘切割机、锤子、撬棍、手锯、电锯、切割机等； 6、工完场清，质量合格。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 2 | 架子工 | 1、包括但不限于放线、定位、垫木、钢管刷漆、扣件保养、脚手架安拆、连墙杆、安全网、脚手板、甲板、挡板等所有工序的施工； 2、包括但不限于钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、安全平立网、脚手板、竹架板、挡板、铁丝、扎丝、油漆、油漆刷等辅材的租赁或采购； 3、包括但不限于安全带、安全绳、钢管调直机、拧紧机、扳手等安全装备与施工机具； 4、工完场清，质量合格。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 3 | 钢筋工 | 1、包括但不限于基顶以上所有与钢筋有关的制作与安装； 2、包括但不限切断机、调直机、弯曲机、电焊机、对焊机等与钢筋制作安装有关的机械及工具等； 3、包括但不限于焊条、焊渣、扎丝、垫块、垫条、垫圈等辅材； 4、因承包人质量问题导致返工增加的材料费、人工费、机械费、管理费等一切因返工造成的损失由承包人自行承担； 5、钢筋指标不得超过理论指标，超出3%以上部分由劳务队伍承担； 6、工完场清、质量合格。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 4 | 副工 | 1、包括但不限于墙体砌筑、砂浆搅拌、运送至砌筑现场、砖运送至砌筑现场、上架子、砌筑脚手架、架登搭设(含材料）、墙体定位、放线，清理基层、内外粉刷、养护等所有工序的施工，含试块制作及养护； 2、包括但不限于强制性砂浆搅拌机、斗车、铲子、灰桶、吊锤、线、砖刀、等辅材及工器具； 3、工完场清、质量合格； 4、因承包人质量问题导致返工增加的材料费、人工费、机械费、管理费等一切因返工造成的损失由承包人自行承担； 5、砌体种类包含烧结页岩多孔砖、烧结页岩砖、加气块、压顶砌块。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 5 | 泥工 | 1、包括但不限于整平、夯实、垫层、地梁、梁、柱、板、压顶、过梁、构造柱、屋顶等混凝土浇筑、养护，含试块制作及养护； 2、包括但不限挖机、磨光机、铲子、耙子、刮尺、抹子、震动棒及临时用电风雨线等； 3、天泵、地泵接管及洗管拆管和上下车、放料等人工； 4、蜂窝麻面整改人工； 5、因承包人质量问题导致返工增加的材料费、人工费、机械费、管理费等一切因返工造成的损失由承包人自行承担。 6、与混凝土浇筑有关的一切人工、辅材、工器具（包含薄膜等养护辅材）； 7、工完场清、质量合格； 8、主体工程混凝土损耗率控制在3%以内，超出部分由劳务分包队伍承担。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 6 | 水电工 | 1、包含水电施工图内所有项目的施工，按设计图纸及变更图纸施工； 2、包含临时用水、临时用电； 3、包括但不限于电胶布、铁丝、扎丝、胶水、电容器、刷子、砂纸、钳子等与水电有关的所有辅材及工器具。 4、工完场清、质量合格； | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 7 | 装修工 | 1、包含装饰工程、安装工程施工图内所有项目的劳务施工，按设计图纸及变更图纸施工； 2、包括但不限于强制性砂浆搅拌机、登高车、斗车、铲子、灰桶、吊锤、线、砖刀、等辅材及工器具；铁丝、扎丝、胶水、电容器、刷子、砂纸、钳子等辅材及工器具； 3、工完场清、质量合格； | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 8 | 材料垂直运输 | 二层建筑，含小型机具、钢筋、模板、架管、砂浆等材料及辅材的垂直运输，含设备租赁费、进出场费。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 9 | 绿色及安全文明措施费 | 绿色施工安全防护措施项目费，符合规范要求及公司要求。 | 670.72 |  |  | 二层，建筑面积670.72m2，具体工程量见施工图。单价含管理人员工资、过程资料、结算资料、利润等费用。 |
| 汇总 |  |  | 670.72 |  |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

## 法定代表人或其授权的代理人(签字)：

## 五、投标企业基本情况

| 1、名称及概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 公司注册地址 |  |  |  |
| 传真/电话号码 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 法定代表人联系电话 |  |
| 法定代表人身份证号码 |  |  |  |
| 社会信用统一代码 |  |  |  |
| 成立或注册日期 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 2、近期资产负载表（截止到 年 月 日） |  |  |  |
| 固定资产 |  | 长期负责 |  |
| 流动资产 |  | 流动负债 |  |
| 3、经营范围 |  |  |  |
| 4、近 年营业额 |  |  |  |
| 年度 |  | 营业额 |  |
| 5、近 年主要项目的名称地址（可另附页） |  |  |  |
| 销售项目名称 | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
| 6、其他情况：组织机构、技术力量等。 |  |  |  |
| 7、以上资料请提供扫描件并加盖公章。 |  |  |  |
| 兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |  |  |
| 投标单位（盖章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其授权的代理人（签字）： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

六、投标廉政承诺书

为规范招标人、投标人双方在招投标活动中的行为，保证招投标活动公开、公平、公正，防止违法违纪行为发生，保障双方合法权益，依据国家有关法律法规，现双方承诺如下：

第一条投标人承诺

1.1严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家有关廉政规定；

1.2不向招标人工作人员及其亲属赠送礼品、礼金、有价证券，或提供无偿服务；不报销应由招标人及其工作人员个人支付的费用；不为招标人安排旅游或消费娱乐活动；不宴请招标人；不为招标人工作人员亲属经商办企业提供方便；

1.3不单人约见招标人工作人员；不到招标人工作人员家中或其他非办公场所商谈业务；

1.4不向招标人工作人员电话询问评标情况或施加任何影响；

1.5 不通过中介公司或任何个人向招标人工作人员打招呼，施加压力；

1.6 不诋毁招投标任何一方的名誉，不传播与招标投标工作有关的言论与信息。

第二条监督及责任

2.1 招标人、投标人双方自觉接受监督。

2.2如发现任何违反本协议的行为，双方均可向招标人监察部门举报；招标人监察部门将根据规定，视情节对相关人员予以相应组织处理或纪律处分。

2.3 招标人监察部门有权对招投标活动进行监督，有权制止、纠正违反本协议的行为。

2.4如投标人违反本协议约定，招标人有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加招标人项目投标资格1－3年等。

投标人名称（单位章）：

法定代表人 (签字)：

日期：年月日

# 第三章 劳务分包合同

施工劳务分包合同

工程发包方： 怀化灏煜工程建设有限公司 （以下简称甲方）

工程分包方：                          （以下简称乙方）

为加快                                 建设施工进度，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程承包范围及工作量：                         。

第二条 分包合同价款

2.1工程价款：本合同为清单单价合同，清单报价表见附表，合同总价

为              圆整（小写：￥      元 ），工程量为暂估，具体数量以结算为准，本合同税率3%。

2.2本合同为土建劳务分包模式，合同价款是乙方完成相关分项工程工作内容所需的全部费用，包含（不限于）乙方为完成各项目需要的劳务费、小器机具、辅材、工人生活费、劳保费、缺陷修复费、利润、税金、环保、安全文明施工、调遣费、治安管理等费用；材料、设备二次倒运或多次倒运装卸费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工、误工费用；施工范围内的甲供材料、机械设备的看护费用；管理费用；资料费（包括但不限于竣工资料、竣工图、签证资料、质检资料等资料）以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

第三条 合同工期

3.1 工期25天，以甲方通知进场开始计算。

3.2乙方应按照合同约定工期组织施工，因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认，因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。

3.3若乙方严重影响甲方施工进度的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。给甲方造成的损失及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。

第四条 质量标准

4.1 工程质量标准为：满足现行国家、行业的相关标准和规范要求，满足甲方合同对工程质量的约定。

4.2 如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿，同时甲方有权解除合同。

第五条 材料、机械供应

5.1乙方在施工中不得偷工减料，对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，由乙方按市场价100%进行赔偿。甲方负责提供：施工用大型机械（挖机、装载机）、商砼、瓷砖、砌墙粉墙沙子、水泥、泥砖、钢材、木方、模板、钢管及扣件材料。

5.2 合同明确的甲供材料、设备，乙方必须无条件使用，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用的材料由乙方自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担，并接受甲方监督。

5.3施工用电及电缆、设备由甲方负责提供，乙方负责使用保管，如乙方原因造成的损坏、丢失，乙方进行赔偿。

5.4乙方负责提供本工程需要的小型机械设备和辅助材料，乙方按实际需求定期提供；甲方提供的材料、设备，乙方负责使用保管，如乙方原因造成的损坏、丢失（耗材除外），乙方进行赔偿。

第六条 双方的权利和义务

6.1.甲方：

6.1.1 全面负责组织联系和协调工作。

6.1.2及时提供设计图纸，负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

6.1.3 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

6.1.4负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

6.1.6 负责按本合同约定办理结算、支付。

6.1.7甲方提供的材料、器具应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。

6.1.8 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：       ，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

6.2.乙方：

6.2.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底等要求精心组织施工；对本分包范围内的工程质量向甲方负责。

6.2.2认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，确保施工安全；并为自有施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。施工现场发生安全事故，必须第一时间通知甲方，并做好事故现场保护工作，采取紧急抢险措施。乙方负责作业人员购买工伤保险（乙方作业人员年龄需满足18- 55岁，未满18岁和超过55岁的作业人员由乙方自担人身安全保险费用及风险），但乙方要保证员工稳定性，因乙方员工变动带来的经济责任和其它责任，皆由乙方承担。

6.2.3服从甲方及监理工程师的指令，履行总包合同约定的与本合同工程有关的所有义务及工作程序。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，做到文明施工。

6.2.4负责施工界内施工便道和临时设施的维修和维护。

6.2.5不得将本工程分包范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，禁止转包。

6.2.6 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为       ，身份证号：               ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。

6.2.7 自行制定劳务人员的工资待遇，按时支付劳务人员工资，每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，并接受甲方的监管。及时、足额为其劳务人员缴纳社保费用、办理保险，提供必要的劳动保护用品和费用。

6.2.8 按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保施工负责人、技术负责人、等主要人员及时到位，并常驻现场，上述人员离开现场必须向甲方履行请假手续。乙方向甲方提供施工负责人、技术负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证原件核对，并留存复印件备案。

第七条 安全文明、环保施工

7.1乙方应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，乙方对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施和保险，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担，此风险费已包含在乙方各分项承包单价中。

7.2乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担所有费用。

7.3 甲方根据现场需要在乙方施工范围配置的安全、文明施工设施。安全文明施工材料由甲方提供，安全文明施工人工由乙方负责，不再另计人工费，已包含在合同单价里。

7.4乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

7.5在施工期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等均由乙方承担责任。

7.6按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

7.7乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

7.8 乙方须拒绝甲方及总包方的一切违章指挥及违规作业交叉，否则乙方需承担由此引发的一切安全、质量事故责任及损失。

第八条 工程价款的结算与支付

8.1工程完成30％时支付合同价的10％，工程完成80％时支付至合同价的50％,工程竣工验收合格后完成的工程造价，需经甲方现场代表确认达到或超过合同价按合同价的80%支付，未达合同价的，按完成工程造价的80%支付，竣工验收并办理内部结算后3个月内支付至工程结算价的97％，留3％作为质保金。乙方必须提供符合要求的增值税专用发票，否则，甲方有权暂停支付工程款直至乙方纠正该违约行为。

8.2 如乙方原因或甲方要求造成乙方中途退场，乙方同意按已完工程数量占设计总量的比例计算相应价款，甲方按计算价款的80%向乙方进行结算支付。

第九条： 违约责任

当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

9.1若乙方未能按本合同工期和甲方及总包方的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付1000元违约金；因工期延误不能实现甲方合同目的的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。

9.2乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，乙方应向甲方支付3000元违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

9.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付1000元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

9.4因乙方原因造成的质量事故，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算。

9.5 乙方在劳务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付2000元违约金，并承担因此造成的损失。

9.6 乙方擅自停工的，承担违约金1000元/天，停工3日（含3日）以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。

第十条 争议解决

10.1因本合同所发生的争议，首先由当事人双方协商解决，并签署补充协议书；协商不成时，双方同意：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由怀化仲裁委员会仲裁。

10.2本合同从双方签章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，完工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

10.3本合同一式四份，具有同等效力，由双方分别保存 两 份。

附件：工程量清单报价表

（以下无正文）

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）:

法定代表人                            法定代表人

或                                    或

委托代理人：                          委托代理人：

日期：    年  月   日                 日期：    年    月